
关于下达2024年中央财政农村危房改造
补助资金任务清单的函

各区、县级市人民政府，经济功能区管委会：
根据《广东省住房和城乡建设厅关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金任务清单的通知》（见附件1）、《广东省财政专项资金管理办法（试行）》（粤府〔2018〕120号）关于“大专项+任务清单”管理模式的有关要求，为进一步明确细化2024年中央农村危房改造任务，加强该项资金的使用管理，现将有关要求通知如下：
一、分解下达任务
根据省住建厅的统一部署，我市2024年农村危房改造任务为100户（见附件2），请各地政府、管委会督促住建、农业农村（乡村振兴）、民政等部门按照《2024年中央财政农村危房改造补助资金任务清单》（见附件3）要求，及时将任务分解下达到各有关镇（街），明确改造对象，按时限完成约束性任务。
二、足额配套补助资金
本次提前下达2024年中央财政补助标准为：改造方式为新建房屋、置换既有安全房屋或统建农村集体公租房的1.25万元/户，改造方式为修缮加固的0.6万元/户。省、市不再下达农村危房改造补助资金，除中央财政补充资金外，剩余配套资金由各地政府、管委会负责落实解决，确保2024年中央任务每户补助总金额不低于以下标准：改造方式为新建房屋、置换既有安全房屋或统建农村集体公租房的，农村分散供养特困人员不低于3.4万元/户，其他农村低收入群体等重点对象不低于4万元/户；改造方式为修缮加固的，不低于2万元/户。
三、加强质量安全管理，加快改造进度，按时完成任务
各地政府、管委会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，按照党中央、国务院关于建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制的决策部署，履行保障农村低收入住房困难户住房安全的主体责任，切实做好“三保障”中“住房保障”工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，强化质量安全保障，确保2024年中央补助类农村危房改造任务于2024年6月30日前全部开工，2024年11月30日前全部竣工，并同步将改造对象农户档案有关信息录入全国农村危房改造信息系统，确保数据准确无误。
各地要在保障支出质量和资金安全的前提下，抓紧实施改造，及时拨付中央直达资金，切实加快资金支出进度。2024年8月31日前中央财政补助资金支付进度须达到80%，11月30日前达到100%；2024年12月底前各地配套补助资金支付进度须达到100%。
对改造进度慢、支出率低的地区，我局将会同相关单位开展联合调研督办，及时调整、盘活年度资金使用。

附件：1.广东省住房和城乡建设厅关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金任务清单的通知
2.茂名市2024年农村危房改造任务安排表
3.2024年中央财政农村危房改造补助资金任务清单
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茂名市2024年农村危房改造任务安排表

	行政区划
	中央财政补助
资金（万元）
	任务数（户）

	
	
	合计
	拆除重建
	修缮加固

	合计
	125
	100
	100
	0

	茂南区
	37.5
	30
	30
	0

	电白区
	13.75
	11
	11
	0

	高州市
	20
	16
	16
	0

	化州市
	2.5
	2
	2
	0

	信宜市
	37.5
	30
	30
	0

	滨海新区
	11.25
	9
	9
	0

	高新区
	2.5
	2
	2
	0




附 件3
2024年中央财政农村危房改造补助资金任务清单
	序号
	资金投入
方向
	工作任务名称
	任务要求/目标
	任务性质
	实施方式
	实施标准
	工作量
	完成时限

	1
	住房安全
保障
	农村危房改造
	完成2024年度农村危房改造任务
	约束性任务
	直接支付到改造对象“一卡通”账户
	《广东省农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》（粤建村〔2022〕66号）
	完成茂南区30户农村危房改造
	2024年11月30日前全部竣工

	2
	住房安全
保障
	农村危房改造
	完成2024年度农村危房改造任务
	约束性任务
	直接支付到改造对象“一卡通”账户
	《广东省农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》（粤建村〔2022〕66号）
	完成电白区11户农村危房改造
	2024年11月30日前全部竣工

	3
	住房安全
保障
	农村危房改造
	完成2024年度农村危房改造任务
	约束性任务
	直接支付到改造对象“一卡通”账户
	《广东省农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》（粤建村〔2022〕66号）
	完成高州市16户农村危房改造
	2024年11月30日前全部竣工

	4
	住房安全
保障
	农村危房改造
	完成2024年度农村危房改造任务
	约束性任务
	直接支付到改造对象“一卡通”账户
	《广东省农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》（粤建村〔2022〕66号）
	完成化州市2户农村危房改造
	2024年11月30日前全部竣工

	5
	住房安全
保障
	农村危房改造
	完成2024年度农村危房改造任务
	约束性任务
	直接支付到改造对象“一卡通”账户
	《广东省农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》（粤建村〔2022〕66号）
	完成信宜市30户农村危房改造
	2024年11月30日前全部竣工

	6
	住房安全
保障
	农村危房改造
	完成2024年度农村危房改造任务
	约束性任务
	直接支付到改造对象“一卡通”账户
	《广东省农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》（粤建村〔2022〕66号）
	完成滨海新区9户农村危房改造
	2024年11月30日前全部竣工

	7
	住房安全
保障
	农村危房改造
	完成2024年度农村危房改造任务
	约束性任务
	直接支付到改造对象“一卡通”账户
	《广东省农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》（粤建村〔2022〕66号）
	完成高新区2户农村危房改造
	2024年11月30日前全部竣工





